تحلیل امکان پذیری

خلاصه نشست و گفت و گو

تاریخ: 21/01/1405

برای تعیین ریسک های پروژه باید تحلیل امکان پذیری در زمینه های مختلفی انجام داد. این تحلیل باید براساس دانش کافی اعضای تیم از مهارت های فعلی در زمینه های مورد نیاز، دغدغه های دیگر بجز این پروژه، شرایط حاکم بر زیرساخت ها و تکنولوژی های مورد نیاز، و موارد مالی مورد نظر صورت گیرد.

همانطور که پیشتر بیان شد درحال حاضر این پروژه صرفا کاربرد آکادمیک دارد و هیچ مسئله مالی برای آن وجود ندارد. اما به جهت اهمیت امکان سنجی اقتصادی، این تحلیل با استفاده از داده های ساختگی انجام خواهد شد. درنظر داشته باشید که فرمول ها در شرایط واقعی به همین شکل هستند و در صورت وجود اعداد و ارقام واقعی، کافی است آن اعداد در فرمول هایی که در انجام تحلیل امکان سنجی اقتصادی استفاده میشوند؛ جایگزین شوند.

خلاصه صحبت های اعضای گروه هنگام انجام تحلیل به صورت زیر است، پس از ارائه آنها، در ادامه این سند، نتیجه هر تحلیل امکان پذیری را قرار خواهیم داد:

تحلیل امکان پذیری فنی:

آیا ما دانش فنی، تکنولوژی، سخت افزار، و نرم افزار لازم برای ساخت این پروژه را داریم؟ آیا اندازه پروژه برامون قابل هندل کردن هست یا نه؟

- یکی از ریسک هامون در زمینه زیر ساخته:
شرایط فعلی کشور اگه ادامه داشته باشه قطعا با مسائلی رو به رو خواهیم بود، پلتفرم های داخلی برای زیرساخت های مربوط به وب اپلیکیشنی تو مقیاس وب اپلیکیشن ما رو پوشش میدن، اما اگه اونا خودشون به مشکل بخورن یه چالشه که خب البته از دست ما خارجه.

- یکی دیگه در زمینه نرم افزار و تکنولوژی:
دسترسی به تکنولوژی ها محدود تره، تا حدی سعی شده با روش های بومی سازی شده تسهیل شن پس ریسک بزرگی تو این زمینه نداریم از اونجایی که تکنولوژی هایی میخوایم استفاده کنیم مورد استفاده خیلی از افراد دیگه و کسب و کار ها هستن

- بنظرم بزرگترین مشکل ما که منجر به ریسک میشه دانش فنی و نرم‌افزار هست 
دانش فنی قابل حل شدن هست 
ولی نرم‌افزار بستگی به شرایط داره و دست ما نیس

- اندازه پروژه در اینده میتونه بزرگ باشه ولی درحال حاضر ما سیستم ترکینگمون برا یه موضوع قراره پیاده سازی شه پس ریسکش از لحاظ اندازه ای کوچیکه در حال حاضر

تحلیل امکان پذیری اقتصادی:

باتوجه به این که این پروژه در ابتدا قرار نیست در ابعاد گسترده ای اجرا و پیاده سازی شود و همینطور این که مربوط به یک واحد درسی دانشگاهی است و نه یک سفارش واقعی، ممکن است در بررسی امکان سنجی اقتصادی آنچنان مقرون به صرفه نباشد. این به این معنا نیست که هزینه‌های هنگفتی قرار است صرف شود، به این معنی است که نرخ ROI(return of investment) نزدیک به صفر باشد.
اما ممکن است در آینده با در نظر گرفتن برخی چیزها مانند تعریف اشتراک‌های متفاوت برای استفاده در سایت و یا فروش این ایده به یک سازمان یا محیط کاری، این پروژه به درامد زایی نیز برسد

تحلیل امکان پذیری سازمانی:

آیا سازمان و کاربران نهایی، سیستم جدید را خواهند پذیرفت و قادر به استفاده مؤثر از آن خواهند بود؟ آیا با فرآیندهای کسب‌وکار موجود سازگار است؟

- افرادی که جامعه هدف این سیستم رو تشکیل میدن به دلیل احساس نیازشون استفاده خواهند کرد، بعد از بررسی سیستم های مشابه میتونیم فیچری اضافه کنیم که بقیه نداشته باشن یا ضعیف پیاده سازی کرده باشن و ما چیزی عرضه کنیم که نیاز رو واقعا برطرف کنه.

- بستگی داره چقدر تبلیغ کنیم ولی اونی که بخواد حساب کتاب دخل و خرجش رو دقیق بدونه استفاده میکنه مثلا مغازه ها یا بخش حسابداری شرکت ها.

تحلیل امکان پذیری زمانی:

آیا پروژه در بازه زمانی مشخص و قابل قبولی قابل اجرا است؟

- یکی از چالش هایی که با اون روبرو هستیم زمان هست. شاید عمده ترین ریسک های متناسب با این پروژه از بحث زمان ناشی میشوند. با توجه به بازه زمانی تقریبا 2 ماه پیش رو و این مسئله که پروژه یک درس دیگه و تمرین چند درس دیگه باید انجام بشن، اگر برنامه ریزی درست صورت نگیرد و برنامه به درستی اجرا نشود به مشکل بزرگی برخورد خواهیم کرد. در اینصورت باید از پیاده سازی کامل پروژه صرف نظر کنیم و مرحله پیاده سازی را به طور ناقص انجام دهیم.

نتایج تحلیل امکان پذیری

| امکان پذیری فنی |  |
| --- | --- |
| آشنایی با محیط کار | با توجه به نداشتن تجربه قبلی، آشنایی با محیط کار کم است |
| آشنایی با تکنولوژی های مورد استفاده | آشنایی اولیه با تمام تکنولوژی ها وجود دارد |
| اندازه پروژه | درحال حاضر کوچک است(فقط مسائل مالی)، اما اگر در آینده سیستم توسعه پیدا کند و مسائل دیگر هم در دامنه آن قرار گیردن، آنگاه اندازه پروژه برزگ میشود |

| امکان پذیری اقتصادی |  |  |
| --- | --- | --- |
| هزینه ها و منفعت ها |  |  |
| هزینه های توسعه | حقوق تیم توسعه، خرید هاست و دامنه، |  |
| هزینه های عملیاتی | هزینه پشتیبانی سیستم |  |
| منفعت های محسوس | عدم نیاز به نگهداری اطلاعات تراکنش ها در یک دفترچه حساب، جستجوی راحت بین تراکنش ها، کاهش تعداد پرسنل نگهداری و ثبت اطلاعات |  |
| منفعت های نامحسوس | صرفه جویی در زمان، دسترسی ساختار یافته و سریع تر، |  |
| منفعت ها ( قیمت ها به تومان) |  |  |
| حقوق پرسنل ثبت و نگهداری اطلاعات(منشی حسابداری) |  | 12،000،000 |
| دفتر حسابداری |  | 250،000 |
| مجموع منفعت ها |  | 12،250،000 |
| هزینه های عملیاتی ( قیمت ها به تومان) |  |  |
| نرم افزار |  | 0 |
| هزینه پشتیبانی سیستم |  | 3،000،000 |
| مجموع هزینه های عملیاتی |  | 3،000،000 |
| هزینه های توسعه ( قیمت ها به تومان) |  |  |
| حقوق تیم توسعه (هر نفر) |  | 7،000،000 |
| خرید هاست)یک ساله( |  | 11،000،000 |
| مجموع هزینه های توسعه |  | 18،000،000 |
| مجموع کل هزینه ها |  | 22،000،000 |

| امکان پذیری سازمانی |  |
| --- | --- |
| اگر سیستم را بسازیم، آیا سازمان از آن استفاده میکند؟ | کسب و کار هایی که نیاز به نگهداری تراکنش های مالی خود دارند، استفاده خواهند کرد |
| کاربران | کسب و کار های بزرگ و کوچک، شرکت ها و سازمان های بزرگ برای بخش حسابداری |

| امکان پذیری زمانی |  |
| --- | --- |
| آیا در بازه زمانی تعیین شده میتوان پروژه را به پایان رساند؟ | بزرگترین چالش، زمانی هست و با توجه به فعالیت های دیگر اعضای تیم، ممکن است پروژه کاملا در زمان تعیین شده پیاده سازی نشود |
| آیا اعضای تیم زمان یادگیری تکنولوژی هایی که آشنایی کمتری با آنها دارند را خواهند داشت؟ | با توجه به فعالیت های درسی دیگر و پروژه های درسی دیگر، با محدودیت زیادی در این زمینه مواجه هستند |