| 18/1/1405 | تاریخ آغاز | رد پا |  |  | نام پروژه |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15/4/1405 | تاریخ پایان هدف | علیرضا ریانی |  |  | مدیر پروژه |
| صورت مسئله |  | خارج از قلمرو |  | داخل قلمرو |  |
| یک سیستم که اطلاعات تراکنش های مالی، مبلغ تراکنش، نوع تراکنش و تاریخ تراکنش را نگهداری کند و با استفاده از یک الگوریتم پیش بینی مواردی را در مورد حساب کاربر پیش بینی کند |  | کتاب، عادات روزانه و ... |  | مسائل مالی و پول |  |
|  |  | خط زمانی فاز های پروژه |  |  |  |
|  |  | پایان | آغاز | عملیات |  |
| هدف |  | - | 18/1 | شروع کار |  |
| سیستم باید با رابط کاربری ساده، امکاناتی برای کاربر فراهم کند تا به راحتی اطلاعات تراکنش های خود را ذخیره کند |  |  |  |  |  |
|  |  | 26/1 | 20/1 | برنامه ریزی |  |
| موقعیت/مزایا برای کسب و کار |  | 18/2 | 1/2 | آنالیز(تحلیل) |  |
| در صورت موفقیت این سیستم، کاربران بالقوه میتوانند شرکت های بزرگ برای بخش حسابداری خود، و یا فروشگاه های زنجیره ای باشند. |  |  |  |  |  |
|  |  | 1/3 | 19/2 | طراحی |  |
| موقعیت/مزایا برای کاربر |  | 30/3 | 2/3 | پیاده سازی |  |
| کاربران برای نگهداری و بررسی تراکنش های مالی خود نیاز به روش های سنتی که با کاغذ و قلم بودند نخواهند داشت |  |  |  |  |  |
|  |  | 12/4 | 31/3 | تست و بررسی |  |
| نام و نام خانوادگی |  | نقش ها |  |  |  |
| علیرضا ریانی |  | مسئول پیاده سازی فرانت اند و رابط کاربری |  |  |  |
| علی خواجوئی |  | مسئول هوش مصنوعی و الگوریتم پیش بینی |  |  |  |
| دانیال دهقانی |  | مسئول پیاده سازی بک اند |  |  |  |
| علی دست رنج |  | مسئول مستندات پروژه |  |  |  |
| نقش های بالا مربوط به مرحله پیاده سازی است(بجز مستندات)، باقی مراحل بدون مدیر پیش برده خواهند شد. |  |  |  |  |  |
| توجه داشته باشید که اعضا در همه مراحل با یکدیگر فعالیت نزدیک دارند و در همه کار ها مشارکت و تبادل نظر دارند؛ اما به جهت سهولت و کارایی بیشتر در به پایان رساندن پروژه، اعضا براساس علایق و یا تجارب پیشین مدیریت یک کار کلیدی را برعهده دارند. |  |  |  |  |  |